Согласовано:                                                                                                   Утверждаю:

Начальник МКУ « Отдел  по ГО ЧС»                                                 Глава Талловеровского сельского поселения

Кашарского района                                                                                        ___________ А.А.Чигридов

______________К.В. Павлов                                                                         « ___» _________ 201__г.

«___» __________ 201__г.

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий Талловеровского сельского поселения

к весеннему половодью и паводку 2014 года

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2011 года: | До 20.02.2014г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 2 | Главам сельских поселений разработать и представить на согласование планы противопаводковых мероприятий на 2011 год в МУ «Отдел по ГО ЧС Кашарского района» | До 25.02.2014г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 3 | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий местного и районного уровней | До 20.02.2014г. | Финансовый работник сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 4 | Собственникам ГТС подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод, доложить в комиссию по ЧС (письменно) | До 20.02.2014г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 5. | Собственникам прудов (арендаторам) произвести опорожнение прудов и водохранилищ для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности (при необходимости) | До 23.02.2014г | Собственники прудов и водохранилищ | Глава поселения |  |
| 6 | Откорректировать данные по расчёту сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учёт все плавсредства | До 25.02.2014г | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Начальник МУ «Отдел ГО ЧС» |  |
| 7 | Обеспечить объекты централизованного водоснабжения месячным запасом реагентов и обеззараживающими средствами | До 21.02.2014г. | Начальник МУ «Отдел по ГО ЧС» Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 8 | Произвести расчёт снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | До 26.02.2014г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Начальник МУ «Отдел по ГО ЧС» |  |
| 9 | Произвести расчёт л/с и техники задействованной на охране общественного порядка с привлечением МКД | До 19.02.2014г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 10 | Отработать порядок взаимодействия с соседними районами на период паводка | До 25.02.2014г | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 11 | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить в МУ «Отдел по ГО и ЧС Кашарского района» о готовности на период прохождения паводковых вод | До 25.02.2014г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 12 | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку тяжёлой инженерной техники для проведения земляных работ по отсыпке дамб | До 24.02.2014г | Глава сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 13 | На наиболее опасных участках подъёма паводковых вод произвести отсыпку и обвалование | В случае появления реальной угрозы подтопления | Глава сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 14 | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб | До 17.02.2014г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 15 | Администрации сельского поселения, района оборудовать наблюдательные посты, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать их круглосуточное дежурство в период прохождения паводка. Производить доклад об уровне воды по тел. 21-4-78, 22-4-68, «112» согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | До 26.02.2014г Ежедневно, в период прохождения паводка | Начальник МУ «Отдел по ГО ЧС» Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения -/ /- |  |
| 16 | Через средства массовой информации – газету и местное радиовещание, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него | Весь период | Начальник МУ «Отдел по ГО ЧС» Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 17 | Создать и подготовить необходимую документацию для Пункта Временного Пребывания эвакуируемого населения на период весеннего паводка в н.п. | 25.02.2014г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |

Инспектор                                                                 М.М.Агуреева