РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЛОВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» февраля  2018г                                   х.Талловеров                                                           №  16

Об утверждении  отчета об исполнении                                                                                           муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Талловеровского сельского поселения»

за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 30.08.2013г. № 51 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Талловеровского сельского  поселения» и постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 30.08.2013 № 73 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талловеровского сельского поселения» Администрация Талловеровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения № 60 от 10.10.2013г. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» за 2017 год,  согласно приложению №1.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Талловеровского

сельского поселения                                                                                       В.Н.Карпенко

Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                   к Постановлению Администрации

Талловеровского сельского поселения

от  12.02.2018г. №16

Отчет об исполнении муниципальной программы: «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» отчетный период 2017 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» по результатам за 2017 год:

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключены соглашения на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения» |  |  |  |  | 392,8 | 205,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и расширение действующих водопроводных сетей | Администрация Талловеровского сельского поселения - | повышение качества оказываемых услуг населению Талловеровского сельского поселения снижение потерь при производстве и транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | 2017 | 2017 | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оформление межевых планов и технических паспортов | Администрация Талловеровского сельского поселения |  | 2017 | 2017 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание сетей уличного освещения (включая оплату за электроэнергию) | Администрация Талловеровского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Талловеровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | 2017 | 2017 | 392,8 | 205,8 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  | 14,6 | 14,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.Межбюджетные трансферты передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | Администрация Талловеровского сельского поселения |  | 2017 | 2017 | 14,6 | 14,6 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 407,4 | 220,4 |  |

2. Объемы и целевое использование средств по  муниципальной программе Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения »  по результатам. 2017 года:

финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Талловеровского сельского поселения »  в 2017 году предусмотрено  407,4 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 407,4тыс. рублей.

Кассовый расход за 2017г. составил 220,4 тыс. рублей исполнение составляет 54,1 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 2017г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт и расширение действующих водопроводных сетей | - | - | - |
| Оформление межевых планов и технических паспортов | - | - | - |
| Содержание сетей уличного освещения (включая оплату за электроэнергию | 392,8 | 205,8 | 52,4 |
| Межбюджетные трансферты передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 14,6 | 14,6 | 100 |
| Бюджет сельского поселения: | 407,4 | 220,4 | 54,1 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.