РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЛОВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018                                                                                          ( 163

х. Талловеров

Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения  «Развитие культуры »   на 2019 год

В соответствии с Постановлением  Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.02.2018  № 16.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Талловеровского сельского поселения»,

Постановляю:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Развитие  культуры» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с  01.01.2019 года.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Талловеровского сельского поселения В.Н.Карпенко

Приложение к постановлению

Администрации Талловеровского

сельского поселения

от 29.12.2018 г. №163

#### План реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Развитие  культуры» на 2019 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) | Директор МБУК ДК Талловеровского с.п., Ведущий специалист (Главный бухгалтер) | Обеспечение организации досуга населения и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения | весь период | 1554,5 | 0,0 | 0,0 | 1554,5 | 0,0 |
| Мероприятия по текущему ремонту памятников | Ведущий специалист (Главный бухгалтер) | Улучшение технического состояния памятников | апрель-май 2019г | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| Мероприятия по капитальному ремонту кровли здания СДК | Ведущий специалист (Главный бухгалтер) | Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры | июль-сентябрь 2019г | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | 0,0 |
| Проведение контрольных мероприятий за выполнением строительных работ | Ведущий специалист (Главный бухгалтер) | Обеспечение достоверного исполнения выполняемых работ | июль-сентябрь 2019г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по оформлению межевых планов и технических паспортов на объекты недвижимости культуры | Ведущий специалист (Главный бухгалтер) | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету | По необходимости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение памятников истории и культуры» |
| Сохранение памятников истории и культуры Талловеровского сельского поселения | Ведущий специалист (Главный бухгалтер) | Наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1892,8 | 0,0 | 0,0 | 1892,8 | 0,0 |