РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЛОВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» июля  2018г                                   х.Талловеров                                                           №  59

Об утверждении  отчета об исполнении                                                                                           муниципальной программы «Развитие культуры»

за первое полугодие  2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.02.2018г. № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Талловеровского сельского  поселения» и постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 30.08.2013 № 73 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талловеровского сельского поселения» Администрация Талловеровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения №63 от 10.10.2013г «Развитие культуры»

за первое полугодие 2018 год,  согласно приложению №1.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Талловеровского

сельского поселения                                                                                       В.Н.Карпенко

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Талловеровского сельского поселения

от  09.07.2018г. № 59

Отчет об исполнении муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма» отчетный период  первое полугодие 2018 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Талловеровского сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за  первое полугодие 2018 года:

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключены соглашения на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа: «Развитие культуры и туризма» |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  | 2964,0 | 735,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания | Администрация Талловеровского сельского поселения | Предоставление услуг населению | 2018 | 2018 | 1589,5 | 724,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт памятников | Администрация Талловеровского сельского поселения | Удовлетворение состояние объектов культурного наследия | 2018 | 2018 | 55,0 | 11,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оформление межевых планов и технических планов и паспортов, прочие мероприятия | Администрация Талловеровского сельского поселения | Учет объектов культурного наследия | 2018 | 2018 | 35,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на проведение контрольных мероприятий за выполнением строительных работ по объекту: «Капитальный ремонт памятника Подтелкову и Кривошлыкову» | Администрация Талловеровского сельского поселения | Контроль за строительством | 2018 | 2018 | 35,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1,5 Расходы на проведение капитального ремонта памятника участникам ВОВ х.Пономарев | Администрация Талловеровского сельского поселения | Улучшение состояния объектов культурного наследия | 2018 | 2018 | 591,2 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1,6 Софинансирование расходов на капитальный ремонт памятника участникам ВОВ х.Пономарев | Администрация Талловеровского сельского поселения | Улучшение состояния объектов культурного наследия | 2018 | 2018 | 17,7 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1,7 Расходы на мероприятия по изготовлению сметной документации на капитальный ремонт зданий домов культуры, проверке достоверности сметной документации, осуществление контрольных мероприятий за выполнением строительных работ | Администрация Талловеровского сельского поселения | Улучшение состояния объектов культуры | 2018 | 2018 | 35,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.8 Расходы на капитальный ремонт зданий домов культуры | Администрация Талловеровского сельского поселения | Улучшение состояния объектов культуры | 2018 | 2018 | 605,6 | - |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 2964,0 | 735,8 |  |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной  программе сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за первое полугодие 2018 года: Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного и местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы сельского поселения « Развитие культуры и туризма»  в  2018 году предусмотрено – 2964,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 591,2 тыс. рублей, бюджет сельского поселения – 2372,8 тыс. рублей.

Кассовый расход за первое полугодие 2018 г. составил  -  735,8 тыс. рублей или 24,8  %.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за первое полугодие 2018г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет областного бюджета | 591,2 | - | - |
| Бюджет сельского поселения | 2372,8 | 735,8 | 31,0 |
| Всего | 2964,0 | 735,8 | 24,8 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий