РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЛОВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  июля  2018г                                   х.Талловеров                                                           №  64

Об утверждении  отчета об исполнении                                                                                           муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за первое полугодие  2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.02.2018г. № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Талловеровского сельского  поселения» и постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 30.08.2013 № 73 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талловеровского сельского поселения» Администрация Талловеровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения №67 от 10.10.2013г «Развитие транспортной системы»  за первое полугодие  2018 года, согласно приложения №1.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Талловеровского

сельского поселения                                                                                             В.Н.Карпенко

Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                к Постановлению Администрации

Талловеровского сельского поселения

от 09.07.2018г. № 64

Отчет об исполнении муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период первое полугодие  2018 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной   программы  Талловеровского  сельского поселения « Развитие транспортной системы»  по состоянию  за первое полугодие  2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Талловеровского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключены соглашения на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа: «Развитие транспортной системы» |
| 1 | 1.Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Талловеровского сельского поселения» |  |  |  |  | 906,5 | 176,7 |  |
|  | 1.1.Основное мероприятие Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Талловеровского сельского поселения | Предотвращение транспортных происшествий и травматизма на дорогах поселения | 2018 | 2018 | 906,5 | 176,7 |  |
|  | 1.2. Основное мероприятие Мероприятия по оформлению межевых планов и технических паспортов на объекты недвижимости | Администрация Талловеровского сельского поселения | Оформление бесхозных участков в собственность администрации |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Основное мероприятие Приобретение остановочных павильонов | Администрация Талловеровского сельского поселения |  |  |  | - | - | - |
|  | 1.4. Основное мероприятие Приобретение карданного вала | Администрация Талловеровского сельского поселения |  |  |  | - | - |  |
| 2 | 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Талловеровского сельского поселения» | Администрация Талловеровского сельского поселения |  |  |  |  |  | - |
|  | 2.1. Основное мероприятие Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения установка дорожных знаков | Администрация Талловеровского сельского поселения | Снижение аварийности на дорогах |  |  |  |  | - |
|  | 2.2. Основное мероприятие Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения изготовление и устройство искусственных неровностей на асфальтированных дорогах | Администрация Талловеровского сельского поселения | Снижение аварийности на дорогах |  |  | - | - |  |
|  | 2.3. Основное мероприятие Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения приобретение дорожных знаков | Администрация Талловеровского сельского поселения | Снижение аварийности на дорогах |  |  | - | - |  |
|  | 2.4. Основное мероприятие Разработка проектов организации движения, схем дислокаций дорожных знаков | Администрация Талловеровского сельского поселения | Снижение аварийности на дорогах и травматизма |  |  |  | - |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 906,5 | 176,7 |  |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной программе  Талловеровского  сельского поселения  « Развитие транспортной системы» по результатам  первого полугодия 2018 года

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Талловеровского сельского поселения « Развитие транспортной системы»  в  2018 году предусматривается  906,5 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения–   906,5 тыс. рублей.

Кассовый расход за первое полугодие 2018 года составил  - 176,7 тыс. рублей  или  19,5 %.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за первое полугодие 2018г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджет сельского поселения | 906,5 | 176,7 | 19,5 |
| Всего | 906,5 | 176,7 | 19,5 |

## Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.