РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛЛОВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.10.2024г. | х. Талловеров | № 150 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.12.2018 № 141 «Об утверждении муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 10.09.2024 № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Талловеровского сельского поселения» и распоряжением Администрации Талловеровского сельского поселения от 07.09.2018 года № 69  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талловеровского сельского поселения на 2019-2030 годы» Администрация Талловеровского сельского поселения  постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Талловеровского сельского поселения

от 12.12.2018г. №141 «Об утверждении  муниципальной  программы Талловеровс     кого сельского поселения  «Развитие транспортной системы» изменения согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта  бюджета Талловеровского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и подлежит размещению на сайте Администрации Талловеровского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего специалиста Кияшову Т.И.

Глава  Администрации

Талловеровского  сельского поселения                                          Ю.И. Соколов

Приложение

к постановлению

Администрации Талловеровского сельского поселения

от 30.102024 № 150

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.12.2018 № 141

«Об утверждении муниципальной  программы Талловеровского сельского поселения   «Развитие транспортной системы»

1. Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации Талловеровского   сельского поселения

от 12.12.2018 № 141

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Талловеровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Развитие

транспортной системы»

«Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Талловеровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы поселения.

Транспорт – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Талловеровского сельского поселения.

В Талловеровском сельском поселении наблюдается устойчивый рост всех показателей работы  транспортной системы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя и всех участников муниципальной программы, проведения информационно-разъяснительной работы с населением Талловеровского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы Талловеровского сельского        поселения «Развитие транспортной системы»

Основные приоритеты муниципальной  политики в сфере развития транспортной системы Талловеровского сельского поселения направлены на достижение  цели :

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Талловеровского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения Талловеровского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

улучшение состояния дорог общего пользования Талловеровского сельского поселения, создание комфортных условий для населения при перемещениях внутри поселения, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей Талловеровского сельского поселения.

3. Задачи комплексов процессных мероприятий

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Талловеровского сельского поселения;

- создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего  пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в  Талловеровском сельском поселении.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий:

- развитие транспортной инфраструктуры Талловеровского сельского поселения;

- повышение безопасности дорожного движения на территории Талловеровского сельского поселения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной  программы Талловеровского сельского поселения  «Развитие транспортной системы »

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Администрация Талловеровского сельского поселения (Глава Администрации Талловеровского сельского поселения Соколов Ю.И.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Талловеровского сельского поселения; повышение уровня безопасности движения. |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 9698,0 тыс. рублей этап I: - 7641,2 тыс. рублей; этап II: - 2056,8 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | национальные цели: Безопасные качественные дороги. государственные программы: государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы на территории Ростовской области», утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 |

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы: « Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Талловеровского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям | МП | возрастание | процен н нтов | ведом-ственный | 75,0 | 2023 | 80,0 | 85,0 |  | 90,0 | 100,0 | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения №141 от 12.12.2018г «Об утверждении муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Талловеровского сельского поселения | Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 82,0 | 2023 | 90,0 | 91,0 |  | 92,0 | 96,0 | Постановление Администрации Талловеровского сельского поселения №141 от 12.12.2018г «Об утверждении муниципальной программы Талловеровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Талловеровского сельского поселения | Снижение уровня аварийности на дорогах | информа-ционная система отсутствует |

2. Показатели муниципальной программы

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная  программа; ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура  муниципальной  программы Талловеровского сельского поселения

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий: «Развитие транспортной инфраструктуры Талловеровского сельского поселения» Куратор – Администрация Талловеровского сельского поселения, Глава Администрации Талловеровского сельского поселения Соколов Ю.И. Ответственный за реализацию: Администрация Талловеровского сельского поселения. Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Талловеровского сельского поселения | Увеличение количества автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям | Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Талловеровского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Талловеровского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Талловеровском сельском поселении | Приведение автомобильных и внутри поселковых дорог к нормативным требованиям | Снижение уровня аварийности на дорогах |

4. Финансовое обеспечение муниципальной   программы Талловеровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы »

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 685,6 | 685,6 | 685,6 | 0,0 | 2056,8 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 685,6 | 685,6 | 685,6 | 0,0 | 2056,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | районного бюджета | 685,6 | 685,6 | 685,6 | 0,0 | 2056,8 |

III ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие  транспортной инфраструктуры Талловеровского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Талловеровского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Талловеровского сельского поселения (Глава Администрации Талловеровского сельского поселения Соколов Ю.И., ведущий специалист Кияшова Т.И.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Талловеровского сельского поселения | – | муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справоч-но) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий « Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Талловеровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям | возраста-ние | МП | процен-тов | 75,0 | 2023 | 80,0 |  | 85,0 | 90,0 | 100,0 | Администрация Талловеровского сельского поселения | – |

Список используемых сокращений. МП − муниципальная  программа;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2030 (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Талловеровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1. Получены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением (содержание внутри поселковых дорог местного значения) | выполнение работ и предоставление услуг | Увеличение количества автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям |  | Тыс. рублей |  | 1029,5 |  | 2023 |  | 685,6 | 685,6 |  |  | 685,6 |  |  |  | 0,0 |  |

Примечание. Список используемых сокращений: ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Талловеровского сельского поселения» всего: в том числе: | 951 0409 08 4 01 85030 | 685,6 | 685,6 | 685,6 | 0,0 | 2056,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 685,6 | 685,6 | 685,6 | 0,0 | 2056,8 |
| 1.1 | Мероприятие (результат)1.Получены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением (содержание внутри поселковых дорог местного значения) всего: в том числе: | 951 0409 08 4 01 85030 | 685,6 | 685,6 | 685,6 | 0,0 | 2056,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 685,6 | 685,6 | 685,6 | 0,0 | 2056,8 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Талловеровского сельского поселения, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Талловеровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Получены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением (содержание внутри поселковых дорог местного значения) | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения |  | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (Выполнены работы по расчистке дорог от снега) | 25 марта 2025г. 29 декабря 2025г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2 «Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (Выполнены работы по россыпи противогололедных материалов) | 25 марта 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3 «Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (Выполнены работы по грейдированию дорог) | 25 мая 2025 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4 «Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (Выполнены работы по скашиванию и срезке поросли обочин дорог) | 1 июля 2025 г. 1 сентября 2025г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Талловеровского сельского поселения, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий « Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Талловеровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Получены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением (содержание внутри поселковых дорог местного значения) | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения |  | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (Выполнены работы по расчистке дорог от снега) | 25 марта 2026г. 29 декабря 2026г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2 «Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (Выполнены работы по россыпи противогололедных материалов) | 25 марта 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3 «Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (Выполнены работы по грейдированию дорог) | 25 мая 2026 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4 «Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (Выполнены работы по скашиванию и срезке поросли обочин дорог) | 1 июля 2026 г. 1 сентября 2026г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Талловеровского сельского поселения, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Талловеровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Получены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением (содержание внутри поселковых дорог местного значения) | Х | Администрация Талловеровского сельского поселения |  | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (Выполнены работы по расчистке дорог от снега) | 25 марта 2027г. 29 декабря 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2 «Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (Выполнены работы по россыпи противогололедных материалов) | 25 марта 2027 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3 «Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (Выполнены работы по грейдированию дорог) | 25 мая 2027 г. | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Платежное поручение | Информационная система отсутствует |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4 «Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (Выполнены работы по скашиванию и срезке поросли обочин дорог) | 1 июля 2027 г. 1 сентября 2027г | Администрация Талловеровского сельского поселения (Ведущий специалист Кияшова Т.И.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Талловеровского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Талловеровского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Талловеровского сельского поселения (Глава Администрации Талловеровского сельского поселения Соколов Ю.И., ведущий специалист Кияшова Т.И.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Талловеровского поселения | – | муниципальная программа Талловеровского сельского поселения ««Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возрастания/убывания |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично - дорожной сети населенных пунктов в Талловеровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | возрастание |  | МП |  | процен-тов | 82,0 | 2023 | 90,0 |  |  | 91,0 | 92,0 | 96,0 | Администрация Талловеровского сельского поселения | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично - дорожной сети населенных пунктов в Талловеровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Обеспечено информирование населения в целях безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Талловеровского сельского поселения | Осуществление текущей деятельности | Повышение безопасности дорожного движения на территории Талловеровского сельского поселения | единиц | 4 | 2023 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Талловеровского сельского поселения» (всего), в том числе: местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |