РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
КАШАРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАЛЛОВЕРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ   ТАЛЛОВЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.03.2025 г.                                       х. Талловеров                                       № 74
	Об утверждении плана организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории   Талловеровского сельского поселения в 2025 году


В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях недопущения ландшафтных пожаров на территории Талловеровского сельского поселения и повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов, руководствуясь ст. 35 Устава Муниципального образования «Талловеровское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Талловеровского сельского поселения в 2025 году (приложение 1).
2. Постановление разместить на официальном сайте и обнародовать на официальных стендах.
3.    Контроль за выполнением  данного постановления  оставляю за собой.
Глава Администрации Талловеровского 
сельского поселения                                                          Ю.И. Соколов

Приложение к 
постановлению Администрации 
Талловеровского сельского поселения
от 19.03.2025 № 74
                                                                                  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Талловеровского сельского поселения в 2025
году
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ответственные за исполнение
	Срок исполнения

	1
	Введения особого противопожарного режима 
	Глава администрации Талловеровского сельского поселения 
	Весь период

	2
	Разработать порядок сбора, вывоза и утилизации сухой растительности на территории муниципальных образований район 
	Глава администрации Талловеровского сельского, руководители хозяйствующих субъектов
	Апрель 2025

	3
	Оборудовать защитными противопожарными полосами населенные пункты и объекты экономики, расположенные в непосредственной близости от лесных массивов 
	Глава администрации Талловеровского сельского поселения, руководители хозяйствующих субъектов

	
Апрель-май 2025

	4
	Обеспечить предотвращение бесконтрольного выжигания сухой растительности и пожнивных остатков на территории Талловеровского сельского поселения
	Глава администрации Талловеровского сельского поселения, руководители хозяйствующих субъектов

	     Весь период

	5
	Патрулирование мест массового отдыха людей в лесах, лесонасаждениях совместно с должностными лицами администрации Талловеровского сельского поселения, МО МВД России «Кашарский»
	АСФ Кашарского района, сотрудники полиции, Глава администрации Талловеровского сельского поселения, должностные лица 
	Весь период

	6
	Определение совместно с руководителями хозяйствующих субъектов ответственных и графика патрулирования используемых ими сельхозугодий
	Глава администрации Талловеровского сельского поселения, руководители хозяйствующих субъектов

	Весь период

	7
	Ведение информационной и профилактической работы с населением и руководителями хозяйствующих субъектов о недопустимости выжигания сухой растительности и пожнивных остатков на территории поселения путем развешивания объявления, раздачи памяток, сходов 
граждан (составления протоколов)
	МУК «Отдел по ГО ЧС»,  отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кашарского района, Глава администрации Талловеровского сельского поселения, руководители хозяйствующих субъектов, старший инспектор по ГО ЧС
	           Весь период

	8
	Проведения совместно с органами ДНД проверок соблюдения требований пожарной безопасности хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Талловеровского сельского поселения при проведении полевых работ
	Представители ДНД, отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кашарского района, Глава администрации Талловеровского сельского поселения, руководители хозяйствующих субъектов
	Апрель-октябрь 2024

	9
	Приобретение первичных средств пожаротушения (ранцевые огнетушители, мотопомпы и др. средства)
	Глава администрации Талловеровского сельского поселения 
	Постоянно

	10
	Создание, развитие и привлечение добровольных пожарных к тушению ландшафтных пожаров, а также их оснащение первичными и иными средствами  пожаротушения
	Глава администрации Талловеровского сельского поселения, руководители хозяйствующих субъектов
	
Постоянно

	11
	Участие в пожарно- тактическом учении по проверке готовности сил и средств органов исполнительной власти и муниципальных образований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами.
	МУК «Отдел по ГО ЧС»,  Глава администрации Талловеровского сельского поселения, руководители хозяйствующих субъектов старший по инспектор ГО ЧС          
	Апрель 2025

	  12
	Проведение заседаний комиссии по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
	Председатель КЧС и ПБ 
	           Весь период


	 13
	Подготовить имеющуюся технику и оборудование, приспособленную для тушения  лесных и ландшафтных пожаров 
	Глава администрации Талловеровского сельского поселения 
	           Весь период


	14
	Обеспечить выполнение мероприятий в вопросе применения административной практике, направленной на выявление и пресечение нарушений установленного порядка выжигания сухой растительности в соответствии с Областным законом от 25.10.2002 № 273-3С «Об административных правонарушениях »
	Отдел сельского хозяйства, специалист уполномоченный на составление протоколов об административном правонарушении
	Постоянно

	15
	Обеспечить ремонт и содержание подъездов к источникам противопожарного искусственного и естественного водоснабжения.
	Глава администрации Талловеровского сельского поселения, руководители хозяйствующих субъектов 
	Постоянно 

	16
	Осмотр технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях (п.55 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» ) 
	Глава администрации Талловеровского сельского поселения 
	Постоянно 

	17
	
Заключить договора (соглашения) с руководителями хозяйствующих субъектах и предприятий , на использование (предоставление ) инженерной и водовозной техники для тушения лесных и ландшафтных пожаров
	Глава администрации Талловеровского сельского поселения 
	      Весь период


Глава Администрации Талловеровского сельского поселения                                                             Ю.И. Соколов
