|  | Приложение №1 к постановлению №32 от 03.02.2026г УТВЕРЖДЕН ________________ Соколов Ю.И. Глава Администрации Талловеровского сельского поселения «03» февраля 2026г |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы»

за 2025 г.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Талловеровского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Показатель 1. Количество автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям | МП | возрастающий | проценты | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | - | - |
|  |  | Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | МП | возрастающий | проценты | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | - | - |
|  |  | Показатель 3. Количество дорожно-транспортных происшествий | МП | убывающий | проценты | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 100 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения Кашарского района (всего), из них: | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 100 |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Талловеровского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 100 |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения Кашарского района (всего), из них: | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 100 |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Талловеровского сельского поселения» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Талловеровского сельского поселения Кашарского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________________ Соколов Ю.И. Глава Администрации Талловеровского сельского поселения «03» февраля 2026 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие транспортной инфраструктуры Талловеровского сельского поселения»,

за 2025г

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период |  | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ)44 |  | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года45 |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |
| 1. |  |  |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Талловеровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Количество автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям |  | МП |  | возрастающий |  | процентов |  | 80 |  |  | - |  | 80 |  |  |  | 80 |  | - |  | 80 | - |  |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Талловеровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Получены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением (содержание внутри поселковых дорог значения)» | Тыс.руб |  | 1029,5 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 |  | 29.12. 2025 |  | - | 29.12. 2025 |  | Кияшова Т.И. ведущий специалист |  |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  | Комментарий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Талловеровского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 |  |  | 1169,4 | 100 |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 |  |  | 1169,4 | 100 |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Получены межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением (Содержание внутри поселковых дорог местного значения)», всего, в том числе: | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 |  |  | 1169,4 | 100 |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 | 1169,4 |  |  | 1169,4 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН _____________________ Соколов Ю.И. Глава Администрации Талловеровского сельского поселения «03» февраля 2026 года |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Талловеровского сельского поселения»,

за 2025г

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  |  | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период |  | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)44 | Плановое значение на конец отчетного периода44 | Фактическое значение на конец отчетного периода46 |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Информационная система |  | Прогнозное значение на конец текущего года45 |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 1. |  |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Талловеровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Количество дорожно-транспортных происшествий |  | МП |  | убывание |  | единиц | 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Плановое значение на конец текущего года |  | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Талловеровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено информирование населения в целях безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Талловеровского сельского» | процентов |  |  | - |  | - |  | - | 100 |  | 100 |  | 01.12. 2025 |  | - | 01.12. 2025 |  | Кияшова Т.И. ведущий специалист |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Талловеровского сельского поселения» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Талловеровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2025 год

Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее- муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Талловеровского сельского поселения от 12.12.2018 № 141 (в редакции от 30.10.2024 № 150). На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1169,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –1169,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 1169,4 тыс. рублей или 100 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Талловеровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

- Комплекс процессных мероприятий – «Развитие транспортной инфраструктуры Талловеровского сельского поселения»;

- Комплекс процессных мероприятий – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Талловеровского сельского      поселения»;

В рамках муниципальной  программы Талловеровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной  программы.

По итогам 2025 года достигнуты плановые значения 1 показателя муниципальной программы, из них: в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Талловеровского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1169,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1169,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 1169,4 тыс. рублей или 100,0 процентов.

По итогам 2025 года достигнуты  4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока-0, в установленный срок-4, с нарушением установленного срока-0.

1.Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (выполнены работы по расчистке снега).

2. Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (выполнены работы по россыпи противогололедных материалов).

3. Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (выполнены работы по грейдированию дорог)

4. Обеспечено содержание внутри поселковых дорог местного значения (выполнены работы по скашиванию и срезке поросли лбочин дорог).

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Талловеровского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам  2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  несоблюдение сроков исполнения мероприятий, контрольных точек и достижение показателей не установлено.

Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации государственной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра государственной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указывается муниципальная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости